## Slide 1
学习帮
第二次迭代汇报
汇报人：8班第二小组
WORK PLAN
WORK PLAN

## Slide 2
目录content
完成情况
1
UNIVERSAL TEMPLATE
成果展示
2
UNIVERSAL TEMPLATE
CONTENT

## Slide 3
Part one
完成情况
01

## Slide 4
邵晋洋第二次迭代总结
第二次迭代的分工：
预期目标：基本实现论坛式功能的webapp，可以注册用户可以发布回答相应问题，查看与自己相关的问题信息，管理员可以对已经发布的问题进行管理。
邵晋洋：继续完成前后端数据对接，完成管理员相关的功能。
张宇昊：服务器生产环境搭建（mysql安装等）
王喆：完善数据库查询功能，及时告知邵晋洋新增的功能函数和使用方法（用文档说明，有示例可供参考）
鲍新海：用户注册和登录功能实现
吕琦、黄庭里：考虑webgl在前端美化的应用，可以先增加更友好的js与用户交互的功能
李紫琦、邹凯怡：网页页面设计，基模板美化

## Slide 5
邵晋洋第二次迭代总结
我的任务:
web后端
给组员分配任务
写开发记录博客
进度说明:
1.完成了用户登录、注册，发布问题，回答问题，按种类筛选问题，显示我提出的问题的功能。
2.主页可以显示部分提出的问题（分页功能待完善）
3.导航栏上，对于未登录的用户，可以进行注册和登录，在点选有需要登录的导航项目时，会重定向回主页。

## Slide 6
下一阶段计划
1.完善管理员的功能，可以对发布的问题进行删除，对于注册的用户进行管理，同时引入电子邮件功能，及时通知管理员新数据的产生，比如有用户提出新问题了，不马上显示在首页，管理员过目验证过后可以显示。
2.数据库的功能还待完善（比如按email查找用户），数据库设计可以更加优化。
3.考虑数据的安全性（使用CSRFProtect实现CSRF (Cross Site Request Forgery，跨站请求伪造)保护）管理后台会涉及对资源的局部更新和删除操作，这时我们就要考虑到CSRF保护问题。
4.问题搜索、推荐功能

## Slide 7
邹凯怡第二次迭代总结
工作完成情况：
根据第一次迭代过程中的页面设计原型图初步完成了首页、问题详情页、回答的问题等页面的构建
生成虚拟数据后利用bootstrap对页面进行美化
设计网页中需要的表单
遇到的问题：
修改css文件后浏览器不能马上刷新出更改后的样式
下一阶段的计划：
增添后台管理页面，管理员登录后可以删除问题等
继续美化页面
优化代码

## Slide 8
李紫琦第二次迭代总结
工作完成情况：
下载pychorm配置环境后，与本小组的代码仓库进行连接，完成网络主页的框架的基本搭建，以及各个页面之间的切换，并将表单格式和后台的数据名统一。进行部分的网页页面的美化。

## Slide 9
张宇昊第二次迭代总结
本阶段完成：
1 管理github。负责核查小组成员提交的commit，并merge到develop分支中。
2 整理github主页，将说明文档和博客连接排版整理。
3 配置服务器，安装mysql，gunicorn等，并将项目部署到服务器上。
下一阶段：
1 购买域名。
2 对服务器进行安全配置。
3 优化响应速度。

## Slide 10
Part two
成果展示
02

## Slide 11
首页

## Slide 12
类别页

## Slide 13
登录页

## Slide 14
登录成功

## Slide 15
问题详情页

## Slide 16
退出登录

## Slide 17
感谢您的观看
Thanks
WORK PLAN
WORK PLAN